# 关于进一步完善重大产业项目建设推进机制的

# 建议案

# （征求意见稿）

# 我区作为主城区的核心区，具有优质资源多、经济基础实、发展势头好等优势，在做大做强城市经济中具有独特的作用。近年来，全区上下紧紧抓住“项目建设”这个牛鼻子，大力实施“优二进三”、产城融合战略，推动现代服务业与先进制造业良性互动、健康发展。为进一步促进经济持续发展、产业加快转型的良好势头，区政协将“完善重大产业项目建设推进机制”列为今年政协常委会重点协商议题。5月份以来，建立了由主席会议成员、部分政协常委、委员组成的专题调研小组，深入区相关职能部门、相关街道及重大产业项目建设现场实地调研，多方听取意见，并赴项目建设先进地区——天津、广州、东莞等地考察学习，在此基础上，对我区重大产业项目建设现状进行了分析和思考，提出相关对策建议，形成《关于进一步完善重大产业项目建设推进机制的建议案》（草案），提请区政协九届二次常委会审议。

一、项目建设成效初显

1、项目建设投入大。一方面持之以恒组织项目会战。近几年，全区以项目建设确保稳增长、促转型、争率先，每年组织“双百”、“双重”项目会战和重点项目“百日攻坚”，一批产业项目建成营运。另一方面聚焦力量推进载体项目。把握城市经济主方向和主抓手，突出载体平台的产业引领作用，深入实施转型发展平台载体建设，截至目前，建成载体49个，总面积175万平方米，其中可用面积78万平方米，已完成投资196亿元；在建载体18个，总面积99万平方米，完成投资约110亿元；待建载体13处，总面积约80万平方米；剔除建成已用部分，全区累计可用载体面积约257万平方米。截至2016年底，全区载体平台共创成国家级品牌8个，省级品牌23个，市级品牌6个。

2、产城融合速度快。一是以智能制造和科技创新为突破，提升先进制造业。加快技术创新和业态创新，推动中远川崎、富士通、烟滤嘴等企业建设一批智能制造车间和智能工厂；推进制造业服务化，培育金通灵等企业逐步成为整体方案提供商；以用地规模小、科技含量高为原则，推进微型涡喷发动机等一批中小科技项目落地，加快崇川制造向崇川智造升级。二是以生产性服务业为重点，做大做强服务业。围绕商务服务、现代物流、科技服务等业态，加快推进淡马锡等项目，巩固提升商贸服务业，扩大规模，做优质态。三是以跨界融合为着力点，大力发展互联网经济。把握“互联网+”的发展趋势，加快“智慧崇川”建设，着力发展新产业、新业态、新模式，推动信息技术服务产业集聚区项目招商入驻，打造新常态下经济增长新引擎。四是以三生融合为要求，打造生态文化产业。以生态涵养为目标、江海文化为内涵、休闲旅游为主线，按项目建设、规划研究、拆迁整治、经营管理的要求，重点推进五洲创意港等文创项目；围绕城市功能和生态要求，积极推进五山滨江整体开发。

3、工作推进举措多。一是创新推进机制。成立经济建设攻坚行动指挥部，建立“一个领导团队、一套工作班子”的融合式组织体制，构建统分结合、上下联动、协同并进一体化综合推进模式。建立“单周会办、双周研判、月度通报、双月过堂、季度查评、年度考核”项目推进制度。二是重视项目招引。持续推进招商引资专项行动，以具有高度粘性的平台型企业为重点，全力招引服务企业的企业和运营园区的主体，打造重点园区和商务楼宇功能平台。三是强化督查考评。坚持结果导向，以项目招商建设的实际效果排名次、论奖惩、定进退；坚持实效导向，以形象进度、实物投入工作量为依据考核；坚持重点导向，以亿元以上在谈在手在建项目的落地、投入为重点推进。对重大项目实施动态管理和实时监控，坚持督查问责，实行督人、督事、督责相结合。

4、推动发展成效好。多年来的项目投入为我区经济社会持续健康发展注入了强劲动力，取得了显著成效。一是实力增强。2016年，全区经济总量、一般预算收入居长三角13个地级市中心城区第1位，固定资产投资、进出口等多项指标位列沿江8市前茅。二是基础扎实。在加快提升城市品质、重视强化主城区生活、商务、生态等城市功能的同时，长期致力于实体经济的打造，形成了醋酸纤维、文峰集团等一批有规模、有效益、发展质态好的先进制造业和现代服务业领军企业，分别有3家企业进入全市工商应税销售前十强，为产业发展发挥着支撑作用。三是转型加快。聚焦“增长+转型”，全区工业产业能级与核心竞争力同步提升，服务业产业结构与质态同步优化。高新技术产业产值占全区规模以上工业产值比重较十一五末提高17.1个百分点。服务业增加值总量、占比实现双增，分别较十一五末提高1.7倍和19.9个百分点；对传统业态的依赖度逐渐转弱，服务业新兴业态发展迅猛。

二、项目建设中存在的问题

1、项目招引难度加大，激励机制亟待健全。我区招引企业政策奖励和招商引资引荐奖励力度还不够，未能形成政策洼地和虹吸效应，同时也未能充分调动招商条线人员积极性，由此导致我区项目数量明显少于兄弟县市区。2016年我区被市认定亿元以上产业项目，如果剔除社保类项目后，实体性项目只有24个，其中工业项目6个，服务业项目18个，只有6个服务业项目是从市外引进的。剔除通富微电后，实际完成投资额仅为1.1亿元，勉强超过及格线，剔除市县土地价格差异影响因素后，单体项目实际完成投资强度弱于县区。已有项目中载体型、自主型项目多，市场化、社会化项目少。

2、项目建设速度偏慢，上下联动机制亟待加强。主城区的城市规划建设由市里主导，但区政府担负着区域经济社会发展和管理职能。市区两级现行管理体制和事权划分，不可避免导致项目建设速度减慢。比如项目落地涉及国有土地使用权出让需要两级审批，“市、区两头跑的现象”影响了项目落地的速度。以今年新开工的4个土建项目为例，剔除整体开发的中南云创项目，其余3个项目自拿地至获得施工许可证最短的历时9个月，最长的历时32个月。

3、项目产出效率偏低，评估监督机制亟待完善。引进项目质量参差不齐，少数项目久拖不建、逾期开工、不按期建成投产，或建成后长期不达产、经济效益低下，甚至存在圈地、囤地行为，直接造成土地、载体资源低效利用或者闲置不用。近三年，全区纳税前10名中没有1家是近年来新引进企业（房地产企业除外），2016年，全区规模以上工业企业数83家，其中通过近三年项目建设转化成规模企业的屈指可数；投资效果系数（地区生产总值增量与同期固定资产投资额比率）17%，低于“十一五”末近 2个百分点。

三、完善重大产业项目建设推进机制的对策建议

去年，崇川区第八次党代会工作报告中强调：把项目建设作为转型发展的根本。一切发展都必须以项目为中心，通过项目来推动，依靠项目来实现。尤其是完善重大产业项目推进机制、加大重大产业项目建设已经成为今后一个时期全区重中之重的工作任务。当前，从我区重大产业项目建设现状出发，结合学习借鉴兄弟县（市）区经验和外地先进地区的成功做法，就进一步完善我区重大产业项目建设推进机制提出如下建议：

（一）完善项目招引的长效机制

1、强化招商网络体系。构建“区领导领衔招商、街道主要领导主攻招商、专业人员驻点招商、机关部门协同招商、企业以商引商”的大招商机制，成立招商引资专家团队与专业机构，强化对产业发展前沿性重大成果研究，建立招商信息化平台，实时掌握招商动态。定期邀请产业专家、招商能手对招商人员进行专业培训，创新招商模式，提升招商技能，实施精准招商、专业招商、平台招商、资本招商等新方法。不断延伸招商触角，定期与本地企业家、在通投资客商以及企业客户进行联络交流，不断强化重大产业项目推动发展的引领作用、带动效应，选择具有集聚化的产业节点，加快引进产业链缺失项目、龙头项目。

2、找准招商目标定位。加强对我区产业规划布局的研究，充分发挥主城区区位优势，立足“园区（集聚区）、楼宇、地块”三大载体，紧盯“信息技术、电子商务、创新金融、服务外包、文化创意、先进制造”六大产业，进一步明晰全区产业分布和产业集群定位，把招商引资同产业发展布局、产业发展重点紧密结合起来，着力培育具有主城区特色的个性鲜明的主导产业集群。一是致力于智能制造，一手抓在手项目美国EFI高端打印机、吉泰科新能源汽车电机控制等科技型企业落地、建成投产，一手抓项目引进，紧紧围绕“上海孵化、崇川转化”，引进新型医疗器械等科技成果，加快推进产业化进程；二是致力于提升服务业业态，对已建和在建载体平台，大力引进可可空间、上海BU等企业团队，加大项目招引力度提升营运能力。三是致力于发展文创旅游项目，结合两河两岸建设，大力招引娱乐休闲、文化创意、科技研发、信息服务等企业，结合五山及滨江地区开发建设，大力推进体验式旅游项目，将旅游业培育成崇川区的特色板块。

3、健全招商激励政策。抓紧制定出台《崇川区重大产业项目入驻奖励办法》，形成鲜明的产业定位和激励措施，在土地价格、税收政策等方面制定具体实施细则。并实行动态管理和严格考核，及时兑现相关政策。对辖区企业做大做优做强的项目，也要一视同仁，体现对他们的关怀和厚爱。及时修订《崇川区招商引资人员奖励办法》建立完善的利益分配和协调机制，重点增强招引单位、招商人员的积极性。合理确定招引单位与落户板块不一致时的利益分配比例，兼顾协调项目招商引资考核和指标统计，既保持招引单位的主动性，又调动项目承接单位的积极性。

（二）完善项目落户的决策机制

1、完善项目评估机制。建议理顺项目管理职能，适当调整发改委、商务局的相关职能，在发改委三定方案中增加区服务业领导小组办公室职责，将服务业项目重新归入发改委统一管理，同时明确由区发改委（兼项目办）牵头，组织相关部门联合土地、规划、财政、环境保护、安全生产工作的业务骨干及行业专家、法律顾问实施项目评估，建立完善项目筛选机制，对项目的投资背景、资金实力、市场竞争力、管理团队、技术水平等进行深入考察，并力求评估过程短、平、快，提高工作效能。通过项目评估会议，形成综合评估意见，作为决策项目引进的有效依据。

2、建立动态跟踪机制。项目引进力争“四个最”，即以最短时间答复咨询调查，以最优服务接待考察洽谈，以最快决策达成合作意向，以最大力度促进项目落户。尤其是对大项目、好项目，要紧盯不放，不断规范工作流程，明晰相关部门招商项目信息处理、客商来访考察接待、项目前期洽谈、项目合同或意向协议的组织签订等环节中的工作职责，切实解决从洽谈对接、引进落户到建成投产等过程中遇到的选址、奖励、优惠等关键问题，推动在谈项目早会办、意向项目早签约。对重大产业项目紧紧抓在手中，实行实时监督、跟进服务。

3、健全权责平衡机制。加强对项目投资协议履约的监管，尤其是对重大产业项目投资内容、投资额、投资强度、建设期、产值、税收等企业承诺事项和义务在项目履约过程中进行及时跟踪，发现问题及时沟通化解，提供保姆式服务。各职能部门根据管理权限和业务对口定期对公司注册、项目立项、开竣工投产时间、用地控制指标、亩均产出、环境保护、节能减排、安全生产、科技贡献等各项指标进行履约检查评估，作为投资项目兑现扶持政策和承担投资违约责任的依据。

（三）完善项目推进的协调机制

1、实行标准化推进。改变政府推进与企业推进项目“两张皮、两张表”的不协调局面，以企业推进为主线、职能部门推进为辅助，政企共同绘制推进计划图，实现项目推进的“全流程控制、全透明跟踪、精细化管理”。分类别建立完善项目推进定额，将规划、选址、可研、立项、征地、报建、招标等关键作为通用标准节点，计划编排时自动锁定任务完成上限。通过标准化改变以经验为中心的传统做法，压缩项目推进水分，切实提高推进效率。

2、实行信息化推进。完善重大项目推进信息管理系统，建立亿元以上产业项目库和重大项目库，理顺经济指挥办公室、部门和街道三者关系，畅通项目入库渠道，确保应入尽入。对入库项目分类别建立重要节点推进计划，以周为时间刻度定期更新项目进展；通过信息化管理，压实街道、园区工作责任，并通过结果性评判，作为季度、年度考核依据，进一步提升绩效考核质态。对企业长时间闲置未开发土地或低效利用土地，通过重新审核收回土地使用权重新出让或安排新建项目，进一步盘活闲置资产，提高土地资源利用效率。

3、实行联动式推进。及时跟上中央、省、市简政放权的“节拍”，持续深化行政审批“三集中、三到位”工作，切实为企业“松绑减压”。建立完善市区联动审批机制，加强与市级职能部门的沟通协调，形成推进项目建设共识，进而固化项目推进的最优流程，能并行的事项必须并行，必须串联的事项紧密衔接，积极探索建立并逐步推行投资项目审批首问负责制和重大投资项目审批代办制度，为企业办理项目审批提供便捷、精准的“一站式”受理和“全流程”服务。

（四）完善项目建设的考核机制

1、突出目标导向。围绕经济发展总体目标，倒算项目建设的总量帐、结构帐和资源帐，对项目投资增量、投资质量和投资强度做到心中有数。对重大项目除考核新开工、当年投资额外，可探索对转化成规上企业的成效进行考核，对载体型项目要防止因为考核而将区内已有项目在各载体间横向转移，在全区整个面上未产生实质性经济效益的不良现象。

2、突出问题导向。全面梳理项目建设和企业发展中遇到的问题，尤其是对大项目、好项目所涉及的用地、用工、融资、审批瓶颈，下决心加以突破，加快项目落地建设，提振企业发展信心。建立问题处理预警机制，明确项目推进时间节点，科学分解年度任务形成月度建设进度计划；对投资计划和时间节点核实和把关，每个项目均制定投资节点计划表和建设计划关键节点时间表，对未按期开工、未按期推进（特别是建设进度严重滞后）、未按期投产的项目进行问题排查和分析，根据投资和进度滞后的不同程度进行分级预警。

3、突出创新导向。自觉遵循新常态下经济运行规律，坚决破除过去形成的路径依赖、思维定势和工作惰性，推进项目绩效考核工作的规范化、科学化和制度化，科学制定考核办法，合理下达考核指标，突出对重大项目、科技研发项目、新增高企、转化项目的得分权重，避免将过多精力用在项目包装上，下大力气、着力推进实体项目，尤其要在具有带动作用的龙头项目、重大项目上下功夫。在考核项目、指标的同时，探索适当增加对部门单位完成工作事项的考核，落实奖惩举措，优化项目推进红黄牌追责办法，及时足额兑现奖励办法，对在项目建设过程中连续考核优秀的人员记功表彰重用，激发干部队伍干事创业的积极性和主动性。